ПРИЛОЖЕНИЕ 10

К ПРЕДЛОЖЕНИЮ ООО «СИБИРСКИЙ ПРОЕКТ»

О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА

ОПИСАНИЕ РИСКОВ, СВЯЗАННЫХ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОЕКТА ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В ОТНОШЕНИИ СОЗДАНИЯ, ФИНАНСИРОВАНИЯ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБЪЕКТА СПОРТА В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 
Описание рисков,

связанных с реализацией проекта государственно-частного партнерства

| № п\п | Виды рисков | Описание рисков |
| --- | --- | --- |
| 1 | Риски создания Объекта соглашения | Увеличение стоимости строительства Объекта соглашения. Вероятное отклонение принято в размере 10%. В соответствии с пунктом 3 статьи 744 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно договору строительного подряда, подрядчик вправе требовать в соответствии со статьей 450 Гражданского кодекса Российской Федерации пересмотра сметы, если по независящим от него причинам стоимость работ превысила смету не менее, чем на 10%. Согласно практике реализации проектов по государственному контракту превышение затрат на 10% имеет место достаточно часто, что подтверждает необходимость закладывать данный риск в объеме 10%. |
| 2 | Риски проектирования Объекта соглашения и подготовительных мероприятий | Увеличение стоимости проектирования Объекта соглашения и подготовительных мероприятий. Вероятное отклонение принято в размере 10% (аналогично рискам создания объекта в пункте 1). |
| 3 | Риски эксплуатации Объекта соглашения | Увеличение расходов на техническое обслуживание Объекта соглашения во время его эксплуатации. Вероятное отклонение принято в размере 15% (минимальный размер). |
| 4 | Риски получения доходов от использования Объекта соглашения | Недополучение поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от реализации проекта (налог на добавленную стоимость с выручки от сдачи в аренду коммерческих помещений). Вероятное отклонение принято в размере 20% (минимальный размер). |
| 5 | Прочие риски | Увеличение размера компенсации инвестиционных затрат Частного партнера (Инвестиционный платеж). Вероятное отклонение принято в размере 5% (минимальный размер). |