|  | Приложение № 3 к приказу ________ министерства физической культуры и спорта Новосибирской области от _________ №________ |
| --- | --- |

| Информация о включении мероприятий программы реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области в план реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы» на 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия (детализированного мероприятия) | Код наказа | Содержание наказа избирателей | Наименование мероприятия плана реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области на 2018 год | Объем и источники финансирования |  | Главные распорядители бюджетных средств, ответственные исполнители | Комментарии |
|  |  |  |  | на 2018 год, (тыс. руб.) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 2.1.1. Строительство спортивного комплекса в Тогучинском районе (спортзал 36х18 м) | 15-212 | Строительство спортивного комплекса (город Тогучин) | Реализация мероприятий по строительству спортивного комплекса в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы". | Итого, в том числе: | 5 200,00 | Министерство строительства НСО | Соответствует плану реализации наказов на 2018 год. |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 5 200,00 |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |
| 2.1.3. Строительство спортивного комплекса с игровым залом в р.п. Колывань Колыванского района | 09-326 | Строительство спортивного комплекса с игровым залом - II очередь (р.п. Колывань) | Реализация мероприятий запланирована в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие физической культуры и спорта в овосибирской области на 2015-2021 годы". В 2018 году запланированы лимиты финансирования на оплату земельного налога и технических условий. | Итого, в том числе: | 314,2 | Министерство строительства НСО | Соответствует плану реализации наказов на 2018 год. Лимиты ОБ скорректированы по факту итоговой потребности для оплаты земельного налога. |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 314,2 |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |
| 2.2.1. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с искусственным льдом в г. Барабинске | 04-202 | Строительство ледового дворца в г. Барабинске (город Барабинск) | Реализация мероприятий запланирована в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы". В 2018 году запланированы лимиты финансирования на оплату земельного налога. | Итого, в том числе: | 119,2 | Министерство строительства НСО | Соответствует плану реализации наказов на 2018 год. Лимиты ОБ скорректированы по факту итоговой потребности для оплаты земельного налога Уменьшение лимитов согласовано с депутатом ЗС НСО Титковым С.Н. |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 119,2 |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |
| 2.2.3. Физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом в г. Искитиме | 12-050 | Строительство в г. Искитиме физкультурно-оздоровительного комплекса с искусственным льдом (г.Искитим) | Лимиты финансирования по данному наказу предусмотрены на оплату земельного налога. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы". | Итого, в том числе: | 2 129,90 | Министерство строительства НСО | Соответствует плану реализации наказов на 2018 год. Лимиты ОБ скорректированы по факту итоговой потребности для оплаты земельного налога. Уменьшение лимитов согласовано с депутатом ЗС НСО Прилепским Б.В. |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 2 129,90 |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |
| 2.2.4. Физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом по ул. Молодежной в г. Куйбышеве Новосибирской области | 03-184 | Строительство спорткомплекса (Ледового Дворца) с искусственным льдом в г.Куйбышев (г.Куйбышев) | Реализация мероприятий по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса с искусственным льдом по ул. Молодежная в г. Куйбышеве в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы". Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2019 году. | Итого, в том числе: | 46 902,30 | Министерство строительства НСО | Соответствует плану реализации наказов на 2018 год. |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 46 902,30 |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |
| 2.2.5. Физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом по ул. Восточной в р.п. Краснообске | 07-002 | Завершение строительства ледового дворца спорта (р.п. Краснообск) | Реализация мероприятий по строительству ледового Дворца спорта запланирована в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы". | Итого, в том числе: | 60 000,00 | Министерство строительства НСО | Соответствует плану реализации наказов на 2018 год. |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 60 000,00 |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |
| 2.3.1. Плавательный бассейн в с. Северном | 03-179 | Строительство плавательного бассейна в с.Северное (с.Северное) | В 2018 году запланированы лимиты финансирования на оплату земельного налога и технических условий. Реализация мероприятий запланирована в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы". | Итого, в том числе: | 70,0 | Министерство строительства НСО | Соответствует плану реализации наказов на 2018 год. |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 70,0 |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |
| 2.5.2. Спортивный комплекс в с. Убинском | 08-105 | Строительство спорткомплекса (спортзал, стадион) в с. Убинское (с. Убинское) | Реализация мероприятий запланирована в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы". В 2018 году запланированы лимиты финансирования на оплату земельного налога и технических условий. | Итого, в том числе: | 1 849,60 | Министерство строительства НСО | Соответствует плану реализации наказов на 2018 год. Лимиты ОБ скорректированы по факту итоговой потребности для оплаты земельного налога и охраны объекта. |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 1 849,60 |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |
| 2.5.3. Спорткорпус с плоскостными сооружениями в р.п.Мошково Новосибирской области. Первый этап | 09-330 | Строительство стадиона в р.п. Мошково (р.п. Мошково) | Мероприятия запланированы в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы". Запланировано выполнение 1 этапа строительства стадиона - устройство футбольного поля с искусственной травой. По данным ДФКС НСО получено подтверждение от Минспорта России о предоставлении субсидии из средств федерального бюджета для приобретения комплекта искусственной травы и комплектующих материалов. ГКУ НСО "УКС" осуществляется подготовка конкурсной документации на выполнение строительно-монтажных работ футбольного поля. | Итого, в том числе: | 33 529,30 | Министерство строительства НСО | Соответствует плану реализации наказов на 2018 год. Лимиты МБ скорректированы для выполения запланированных работ в полном объеме. |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 31 852,80 |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 1 676,50 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |
| 3.5.2. Закупка для спортивных детско-юношеских школ комплектов искусственных покрытий для футбольных полей | 09-330 | Строительство стадиона в р.п. Мошково (р.п. Мошково) | Мероприятия запланированы в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы". Запланировано выполнение 1 этапа строительства стадиона - устройство футбольного поля с искусственной травой. По данным ДФКС НСО получено подтверждение от Минспорта России о предоставлении субсидии из средств федерального бюджета для приобретения комплекта искусственной травы и комплектующих материалов. ГКУ НСО "УКС" осуществляется подготовка конкурсной документации на выполнение строительно-монтажных работ футбольного поля. | Итого, в том числе: | 10832,4 | ДФКиС, ГУ, ОМС (по согласованию) | Соответствует плану реализации наказов на 2018 год. Приобретение в 2018 году искусственного покрытия для футбольных полей для ДЮСШ р.п. Мошково на условиях софинансирования из федерального бюджета в рамках Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта Российской Федерации на 2016-2020 годы»; стоимостные и количественные показатели на 2019-2020 годы будут включены по итогам решения Минспорта о включении СДЮШ НСО в перечень объектов, участвующих в ФЦП. |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 2400 |  | Средства федерального бюджета изменены относительно плана, в результате уточнения объемов финансирования из ФБ. |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 8432,4 |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 |  |  |
| 2.7.2. Спортивное ядро. Реконструкция стадиона г.Чулым НСО | 10-082 | Спортивное ядро в г.Чулыме - стадион, - крытая хоккейная коробка, 63,0 млн. руб., Источник финансирования ОБ, МБ, Проект, экспертиза (г.Чулым) | Реализация мероприятий по строительству спортивных объектов (беговых дорожек) в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы". | Итого, в том числе: | 37 078,70 | Министерство строительства НСО | Соответствует плану реализации наказов на 2018 год. Лимиты ОБ скорректированы для выполения запланированных работ в полном объеме. |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 26 545,50 |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 10 533,20 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |
| 2.10.2. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Лебедевского в г. Новосибирске | 22-086 | Организация парковой зоны в районе микрорайона Лебедевский, строительство спортивного гимнастического комплекса (Заельцовский район) | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Лебедевского в г. Новосибирске запланировано в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы". Организация благоустройства территории, прилегающей к объекту, учтена проектом. Ввод объекта запланирован на 2018 год. | Итого, в том числе: | 192 196,30 | Министерство строительства НСО | Соответствует плану реализации наказов на 2018 год. |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 192 196,30 |  | Лимиты ОБ изменены (увеличены) для обеспечения безусловного ввода объекта в эксплуатацию в декабре 2018 года. |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |
| 2.14.1. Оплата кредиторской задолженности за выполнение работ по строительству спортивного комплекса с универсальным игровым залом в г.Купино Новосибирской области | 05-141 | Строительство спортивного комплекса с универсальным игровым залом в г. Купино (г. Купино) | Реализация мероприятий в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы". Строительство объекта завершено в 2017 году. В 2018 году запланированы лимиты финансирования на оплату кредиторской задолженности. | Итого, в том числе: | 17 330,00 | Министерство строительства НСО | Соответствует плану реализации наказов на 2018 год. Финансирование наказа включено в перечень мероприятий 2018 года, вследствие необходимости погашения переходящей кредиторской задолженности 2017 года. Спортивный комплекс завершён строительством и введен в эксплуатацию в 2017 году. Уменьшение бюджетных ассигнований в 2018 году обусловлено уточнением фактических расходных обязательств ГРБС, и согласовано с депутатами ЗС НСО Зозулей Ю. В., Кулиничем А.А. |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 17 330,00 |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |
| 2.14.2. Спортивный комплекс с универсальным игровым залом в р.п. Сузун Сузунского района Новосибирской области | 13-085 | Строительство спортивного комплекса в р.п. Сузун (Р.п. Сузун) | Реализация мероприятий по строительству спортивного комплекса в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы". Ввод в эксплуатацию запланирован на декабрь 2018 года. | Итого, в том числе: | 102 173,00 | Министерство строительства НСО | Соответствует плану реализации наказов на 2018 год. Лимиты ОБ изменены (увеличены) для обеспечения безусловного ввода объекта в эксплуатацию в декабре 2018 года |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 72 173,00 |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 30 000,00 |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |
| 2.1.5 Строительство малобюджетного спортивного зала арочного типа в с.Палецкое Баганского района Новосибирской области | 05-139 | Строительство спортзала арочного типа в с. Палецкое (с. Палецкое) | Реализация мероприятий по строительству спортивного комплекса в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы". | Итого, в том числе: | 0,0 | Министерство строительства НСО | Соответствует плану реализации наказов на 2018 год. В связи с отсутствием лимитов ОБ на реализацию объекта в период 18-20 годов, ГКУ НСО «УКС» выполнил процедуру отказа от зем. участка. Средства ОБ для оплаты земельного налога не потребовались. Уменьшение бюджетных ассигнований в 2018 году согласовано с депутатами ЗС НСО Зозулей Ю. В., Кулиничем А.А. |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |
|  |  |  |  | ВСЕГО, в том числе: | 509724,9 |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 459082,8 |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 38432,4 |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 12209,7 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 |  |  |